АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Эштебенькино

муниципального района

Челно-Вершинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021г.  № 104

Об утверждении Программы комплексного развития                                                           транспортной инфраструктуры сельского поселения                                                              Челно-Вершины муниципального района Эштебенькино                                                 Самарской области на 2021-2033 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Эштебенькино муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы.

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  № 63 от 30.12.2019 г «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы»

- Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальный вестник»  и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения  Эштебенькино  в  сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Эштебенькино                                                                                       Л.В.Соколова

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения Эштебенькино

муниципального района Челно-Вершинский

от 20 октября 2021г.  № 104

Муниципальная программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры                                                    на территории сельского поселения Эштебенькино                                                   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                                на 2021-2033 годы»

Содержание

| Паспорт программы | 4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| # 1.1. Анализ положения сельского поселения Эштебенькино в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации | 6 |
| 1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 6 |
| 1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 11 |
| 1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Эштебенькино , параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 11 |
| 1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками | 18 |
| 1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 18 |
| 1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 18 |
| 1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 19 |
| 1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения | 19 |
| 1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 19 |
| 1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино | 20 |
| 1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино | 20 |
| 1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры | 21 |
| 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Эштебенькино | 21 |
| 2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 21 |
| 2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. | 22 |
| 2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 22 |
| 2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. | 22 |
| 2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 22 |
| 2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. | 23 |
| 2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. | 23 |
| 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 23 |
| 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 24 |
| 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 29 |
| 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 30 |
| 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 31 |

Паспорт

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                  на 2021-2033 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; # - Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; # - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной |
| Наименование разработчика программы, его место нахождение | Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А |
| Цель программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение качества дорог |
| Задачи программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Эштебенькино |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: - доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий). |
| Сроки реализации программы | 2021-2033 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство пешеходных дорожек. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. 2021 год - 1800,0 тыс. руб. 2022 год -1200,0 тыс. руб. 2023 год- 1200,0 тыс. руб. 2024 год-1200,0 тыс. руб. 2025 год-1200,0 тыс. руб. 2026-2033 года-10800,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2033 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |

- Характеристика существующего состояния                                                транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения сельского поселения Челно-Вершины                               в структуре пространственной организации                                                субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование  сельское поселение Эштебенькино расположено в северной части района. Расстояние от сельского поселения Эштебенькино до г. Самары - 200 км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 86 км

Сельское поселение Эштебенькино  образовано 12 декабря  2005года. Административный центр  сельского поселения Эштебенькино  –  село Старое Эштебенькино.

Сельское поселение Эштебенькино, включает 3 населённых пункта: село Старое Эштебенькино, село Чувашское Эштебенькино, село Новое Эштебенькино.

Сельское поселение Эштебенькино граничит:

- с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;

- с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский;

- с Республикой Татарстан.

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

Общая  численность  населения сельского поселения Эштебенькино на 01.01.2021 г. года  составляет 1344 человека.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает Так, на территории поселения проживает  28% (378 чел.) - населения старше 60 лет,  54% (726 чел)  - в возрасте от 18 до 60 лет и 18% (240 чел.) - от 0 до 17 лет.

Жилищный фонд

В границах сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 36,83 тыс. кв.м. общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,4 кв.м./чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Градостроительная деятельность

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Эштебенькино определяется следующими факторами: рельефом территории и сложившейся структурой улиц.

В центральной части, сельского поселения Эштебенькино, расположено село Старое Эштебенькино, являющееся центром сельского поселения. Планировочная структура села подчиняется гидрографическому рельефу села. Река Б.Черемшан протекает через села Старое Эштебенькино и Чувашское Эштебенькино.

Транспортная инфраструктура сельского поселения Эштебенькино

Внешнее сообщение сельского поселения Эштебенькино с районным центром осуществляется автотранспортом по автодороге местного значения. Протяженность дорог местного значения -51,3 км.

Главный въезд на территорию села Старое Эштебенькино осуществляется с южной стороны по автомобильной дороге регионального значения со стороны села Челно-Вершины, протяженность которой по району составляет 20 км. Расстояние от села Старое Эштебенькино до федеральной дороги М-5 «Урал» -86 км.

Наименование дорог сельского поселения Эштебенькино

| Наименование дорог/улиц | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги | Соответствие нормативам СП 34.13330.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул.Радонежской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от улицы Луговая в селе Старое Эштебенькино до кладбища села Старое Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Центральной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Школьной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Колхозной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Молодежной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Садовой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Набережной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Полевой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Черемшанской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Зеленой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Заречной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Зелёная до автодороги Челно-Веошины-Каменный Брод | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Школьная до автодороги Челно-Веошины_каменный Брод | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Набережная до ул. Молодежная | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Заречной до ул.Овражной села Чувашское Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Главной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Главной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Нагорной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Нурлатской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Болотной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Кутырской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Угловой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул.Главной до СДК | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Кутырская до МТФ КФХ Акчал | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Нагорная до автомобильной дороги "с.Челно-Вершины-с.Каменный Брод"- с.Новое Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Нурлатская до автомобильной дороги "с.Челно-Вершины-с.Каменный Брод"- с.Новое Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога "с.Челно-Вершины - с.Каменный Брод" -с.Чувашское Эштебенькино от отметки 3,440 км до отм. 4,226 км. | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога "с.Челно-Вершины - с.Каменный Брод" -с.Чувашское Эштебенькино на отм. 3,145 км. | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Рощинской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Полевой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Новой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Нагорной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Октябрьской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Первомайской | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.им.Дюдюкина Г.К. | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Верхней | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Центральной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Подлесной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога по ул.Овражной | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Советская до кладбища села Чувашское Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Рощинская до ул. Новая | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Подлесная до МТФ с. Чувашское Эштбенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Подлесная до кладбища с. Чувашское Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от МТФ с. Чувашское Эштебенькино до ул. Первомайская | 4,5 | 1 | V | Соответствует |
| Автомобильная дорога от ул. Луговая до ул. Заречная села Старое Эштебенькино | 4,5 | 1 | V | Соответствует |

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы сельского поселения Эштебенькино является необходимым условием улучшения качества жизни жителей.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регионами осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорожным.

1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Эштебенькино, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Эштебенькино состоит из дорог V категории, предназначенных для не скоростного движения (V категория - одна полоса движения, ширина проезжей части 4,5 метров).

В селе Старое Эштебенькино дорожная сеть включает автомобильно-пешеходные мосты  через реку Б.Черемшан и её притоки:

-   мост автомобильно-пешеходный по улице Заречная.

-   мост автомобильно-пешеходный по улице Заречная.

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения

| Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | В том числе |  |  | Скорость движения, км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфальто- бетонные, км | грунто-щебеночные, км | грунтовые, км |  |
| Автомобильная дорога по ул.Радонежской | 0,700 | 0,100 | 0,600 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога от улицы Луговая в селе Старое Эштебенькино до кладбища села Старое Эштебенькино | 1,250 |  |  | 1,250 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Центральной | 0,360 | 0,100 |  | 0,260 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Школьной | 2,505 |  | 2,505 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Колхозной | 1,440 |  |  | 1,440 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Молодежной | 2,100 |  | 2,100 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Садовой | 1,100 |  | 0,400 | 0,700 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Набережной | 0,490 |  |  | 0,490 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой | 1,900 |  | 1,400 | 0,500 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Полевой | 0,960 |  |  | 0,960 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Черемшанской | 1,485 |  | 1,485 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Зеленой | 2,200 |  | 2,200 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Заречной | 1,900 | 1,150 | 0,750 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Зелёная до автодороги Челно-Веошины-Каменный Брод | 1,200 |  |  | 1,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Школьная до автодороги Челно-Веошины_каменный Брод | 1,200 |  |  | 1,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Набережная до ул. Молодежная | 1,100 |  |  | 1,100 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Заречной до ул.Овражной села Чувашское Эштебенькино | 1,300 |  |  | 1,300 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Главной | 0,750 | 0,750 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Главной | 0,400 |  |  | 0,400 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Нагорной | 0,830 |  | 0,830 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Нурлатской | 0,970 |  | 0,870 | 0,100 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Болотной | 0,480 |  | 0,240 | 0,240 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Кутырской | 1,760 |  | 1,500 | 0,260 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Угловой | 0,810 |  | 0,600 | 0,210 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул.Главной до СДК | 0,150 | 0,150 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Кутырская до МТФ КФХ Акчал | 1,000 |  |  | 1,000 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Нагорная до автомобильной дороги "с.Челно-Вершины-с.Каменный Брод"- с.Новое Эштебенькино | 1,200 |  |  | 1,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Нурлатская до автомобильной дороги "с.Челно-Вершины-с.Каменный Брод"- с.Новое Эштебенькино | 1,100 |  |  | 1,100 | 40/60 |
| Автомобильная дорога "с.Челно-Вершины - с.Каменный Брод" -с.Чувашское Эштебенькино от отметки 3,440 км до отм. 4,226 км. | 0,786 | 0,786 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога "с.Челно-Вершины - с.Каменный Брод" -с.Чувашское Эштебенькино на отм. 3,145 км. | 0,174 | 0,174 |  |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Рощинской | 1,000 |  |  | 1,000 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Полевой | 1,210 |  | 0,400 | 0,810 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Новой | 1,200 |  |  | 1,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Нагорной | 0,820 |  | 0,820 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Октябрьской | 0,310 |  |  | 0,310 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Первомайской | 1,000 |  | 1,000 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.им.Дюдюкина Г.К. | 0,510 |  | 0,200 | 0,310 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Верхней | 1,800 |  | 1,300 | 0,500 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Центральной | 0,860 |  | 0,860 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Луговой | 0,950 |  | 0,950 |  | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Подлесной | 1,150 |  | 0,600 | 0,550 | 40/60 |
| Автомобильная дорога по ул.Овражной | 0,800 |  | 0,600 | 0,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Советская до кладбища села Чувашское Эштебенькино | 1,300 |  | 0,300 | 1,000 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Рощинская до ул. Новая | 1,200 |  |  | 1,200 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Подлесная до МТФ с. Чувашское Эштбенькино | 1,500 |  |  | 1,500 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Подлесная до кладбища с. Чувашское Эштебенькино | 1,000 |  |  | 1,000 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от МТФ с. Чувашское Эштебенькино до ул. Первомайская | 1,500 |  |  | 1,500 | 40/60 |
| Автомобильная дорога от ул. Луговая до ул. Заречная села Старое Эштебенькино | 0,420 |  |  | 0,420 | 40/60 |

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

Всего на территории сельского поселения Эштебенькино зарегистрировано 500 транспортных средств. Уровень автомобилизации 372  автомобилей на 1000 жителей.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Пассажирский транспорт в сельском поселении Эштебенькино отсутствует, в связи с неокупаемостью. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В сельском поселении Эштебенькино не имеются тротуары и велосипедная дорожка.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,                             оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского поселения Эштебенькино, вывоз ТБО, посыпку против гололёдными материалами, по состоянию на 01.01.2021 используется 2 единицы специализированного транспорта ИП Куркина и 2 единицы ДЭУ по договорам.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского поселения Эштебенькино не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Эштебенькино низкий. В связи с этим население не подвергается воздействию шума.

Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической ситуации.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры
сельского поселения Эштебенькино

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино» является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития транспортной инфраструктуры

сельского поселения Эштебенькино

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;

- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств местного и областного  бюджета:

| Наименование бюджета | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального образования | 2512259 | 4366947 | 3581365 |  |  |  |
| Средства областного бюджета | 14355691 | 13294685 | 16808448 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории
сельского поселения Эштебенькино

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития
поселения

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения, отмечается следующее:

-  транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая;

- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания населения, что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.

Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1344 человека.

Основная отрасль экономики сельского поселения Эштебенькино - сельское хозяйство,     индивидуальное      предпринимательство,         государственные     и муниципальные предприятия и учреждения.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами будет осуществляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

| № п/п | Наименование | местоположение | Вид работ | Технические характеристики | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и автомобильные дороги местного значения | С. Старое Эштебенькино С. Новое Эштебенькино С. Чувашское Эштебенькино | строительство | 17.255 км 9,482 км 5.699 км | 2033 |
| 2 | мост | С. Новое Эштебенькино, по ул. Главная через реку Акчал | реконструкция | 50 м | 2033 |

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих автомобильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а также их поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории сельского поселения Эштебенькино

| № п/п | Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 1402 | 1364 | 1344 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед | 470 | 480 | 500 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 335 | 351 | 372 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В сельском поселении Эштебенькино в 2020 году не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. Предполагается незначительное снижение аварийности. Это связано с ужесточением правил дорожного движения и более осознанного отношения участников дорожного движения к существующим правилам.

Факторами, влияющими на снижение аварийности также является повышение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Вследствие чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения не ожидается.

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

# Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

# 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

# Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Эштебенькино.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры                                 по видам транспорта

# Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

# Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,                               созданию транспортно-пересадочных узлов

# В сельском поселении Эштебенькино на момент разработки программы, общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| # Наименование мероприятия | # Характеристики (машино-мест) | # Расположение | # Общая площадь м² | # Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Организация парковочного пространства | # 3 площадки по 5-7 машина-мест | # 2 микрорайон, д. 22 # 2 микрорайон, д. 23 # 3 микрорайон, д. 1,2 | # 565,5 | # 2021г. |

# Мероприятия по развитию инфраструктуры                                                         пешеходного и велосипедного передвижения

# На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеходного передвижения.

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

# Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют.

# Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины

Ремонт автомобильных дорог местного значения                                                              сельского поселения  Эштебенькино в 2019 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | проезды и площадки от Дома молодежных организаций до стадиона "Колос" переулок ул. Проломная- ул. Приовражная. въезд к центральной районной библиотеки с автостоянкой по адресу: ул. Советская. ул. Озерная от машиностроительного завода до ул. Заречная. ул. Восточная. ул. Заводская ул. Механическая. ул. Рабочая. ул. Элеваторная ул. Новая ул. Северная | а/бетонное щебеночное а/бетонное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное а/бетонное щебеночное | Площадки и проезды 6 ед. 385 1 площадка 587 425 101 220 186 377 720 724 614 | 50602 1155 3802 1770 1285 303 668 660 1150 2760 3090,0 1850 | 6445986,88 492657,62 849061,80 754981,78 740494,54 129242,62 484362,43 281518,64 490524,90 1177259,69 6884317,26 936060,18 |
| ИТОГО |  | ххххххххххххх а/б щеб | 7 площадок 5440 м2 724м.аб/пок 3615 м.щеб/пок. | 5440 м2 11604 м2 щ/п. 3090м2 а/бет.покрытием | 19666468,34 |

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                         сельского поселения  Эштебенькино в 2020 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Ул. Южная Ул. Целинная -Вахитова Ул. Садовая ул. Тополиная ул. Набережная переулок Вокзальный переулок Специалистов ул. 40 лет октября заезд к ветлечебнице – 40 лет Октября ул. Кооперативная ул. Центральная – рыночная площадь ул. Проломная-Железнодорожная | щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное | 353 102 245 213 1,016 100 157 197 Площадка 1 шт. 520 634 91 Площадка 1 шт. 891 Площадки 4 шт. | 10742 408 7992 669 3138 300 565 1670 1689 2004 2496,6 6180 | 459 605,56 174 598,75 320 953,61 310 392,38 1 359 315,72 128 381,46 259 946,22 1 151 336,90 1 616 200,72 2 803 690,62 2 072 861,65 7 155 706,40 |
| ИТОГО |  | ххххххххххххх а/б щеб | 6 площадок 6740 м2; 2333 м.аб/пок; 2186 м.щеб/пок. | 6740 м2 6953 м2 щ/п. 7299,6 м2 а/бет.покрытием | 17 812 989,99 |

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                            сельского поселения  Эштебенькино в 2021 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | От ул. Новая до ул. Старшинова ул. Октябрьская - стоянка перед Реабилитационным Центром, стоянка перед торговым центром по ул. Октябрьская 2 | а/бетонное а/бетонное | 1,627 Площадки 2 шт. | 8020 866 | 16614,68 |
| Итого |  | а/б | 1,627 км а/б пок., 2 площадки 866м² а/б пок. | 8886 | 16614,68 |

Ремонт автомобильных дорог                                                                                              местного значения сельского поселения  Эштебенькино в 2022 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | ул. Дружбы ул. Мира ул. Юбилейная- 3 микрорайон | а/бетонное а/бетонное а/бетонное | 0,679 0,560 0,430 | 3250 2240 2150 | 7873,86 11243,15 3801,49 |
| Итого |  | а/б | 1,669 км а/б пок. | 7640м² | 22918,5 |

Ремонт автомобильных дорог                                                                                                        местного значения сельского поселения Эштебенькино в 2023 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | I половина ул. Новая (от д.№1 до д. №63) ул. Коммунальная- ул. Инкубаторная ул. Молодежная с автостоянкой возле аптеки ул. Комсомольская- пер. Комсомольский ул. Старшинова площадка перед ПОЖКХ | а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное | 1,320 0,730 0,420 0,780 | 6600 3650 2100 3900 1200 | 13200,0 7205,28 4200,0 7856,33 7500,0 |
| Итого |  | а/б | 3,250км а/б пок. | 17450 | 39961,61 |

Ремонт автомобильных дорог                                                                                             местного значения сельского поселения Эштебенькино

в 2024 году.

| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | ул. Надежды ул. Пушкина ул. Горького ул. Толстого ул. Северная | а/бетонная а/бетонная а/бетонное а/бетонное а/бетонное | 0,306 0,404 0,480 0,410 0,340 | 1530 2020 2400 2050 1700 | 3213,59 4040,32 4800,0 4100,0 3400,0 |
| Итого |  | а/б | 1,94 | 9700 | 19553,91 |

# 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт, содержание дорог | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Областной бюджет | 22312504 | 14355691 | 13294685 | 16808448 | 20309529 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1170890 | 2412259 | 4301947 | 3481365 | 3411000 |
| 2 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения | 120000 | 100000 | 65000 | 100000 | 100000 |
|  | Областной бюджет |  |  | 22312504 | 14355691 | 13294685 | 16808448 | 20309529 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 1290890 | 2512259 | 4366947 | 3581365 | 3511000 |
| Всего |  |  | 23603394 | 16867950 | 17661632 | 20389813 | 23820529 |

# 6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| # Мероприятия | # Наименование индикатора | # 2018 | # 2019 | # 2020 | # 2021 | # 2022 | # 2023 | # 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | # Число транспортно-пересадочных узлов | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Число остановочных площадок | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 | # 3 |
| # б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | # Парковочное пространство, мест | # 12 | # 14 | # 16 | # 18 | # 18 | # 18 | # 18 |
| # в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | # Число мест стоянок большегрузного транспорта | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | # Развитие улично-дорожной сети, км | # 96,7 | # 96,7 | # 96,7 | # 96,7 | # 96,7 | # 96,7 | # 96,7 |
| # д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | # Число зарегистрированных ДТП | # 28 | # 23 | # 22 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  | # Количество светофорных объектов на УДС, шт. | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  | # Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 | # 21 |
|  | # Количество установленных дорожных знаков, ед | # 37 | # 42 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 | # 47 |

Основными результатами реализации мероприятий являются:

-    модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-    повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».